# Plan Annuel 2026 - Accessibilité Numérique

Date de publication : 22/04/2026

Version : 1.0 (Alignée sur le Schéma 2026-2029)

## Table des matières

- Introduction

- Schéma pluriannuel

- Plan annuel

- Mise à jour

- Contact

- Plan annuel 2026 : Opérations diverses

- Plan annuel 2026 : Audits RGAA ou de conformité

## 1. Introduction

L’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d’être accessible à tous.

## 2. Schéma pluriannuel

La loi rend obligatoire la publication d’un schéma pluriannuel d’une durée de trois ans. Le schéma pluriannuel pour l’accessibilité des sites et applications de Sésame Formation (cycle 2026-2029) a été publié le 22/04/2026.

## 3. Plan annuel

Le présent document est le plan annuel 2026 associé au schéma pluriannuel 2026 – 2029. Il détaille les opérations programmées pour l’année en cours ainsi que l’état de suivi des actions de mise en conformité.

## 4. Mise à jour

Ce plan est susceptible d’être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

| Modification | Date |
| --- | --- |
| Version initiale (Cycle 2026-2029) | 22/04/2026 |

## 5. Contact

Ce document est publié sous la responsabilité de la Direction de Sésame Formation. Le pilotage est assuré par Christine GOUX.

Toute question doit être adressée par mail à l'attention de Christine GOUX (référente accessibilité).

## 6. Plan annuel 2026 : Opérations diverses

| Type | Action | Détails | Échéance | Avancement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schéma pluriannuel | Pilotage du nouveau cycle | Mise en œuvre du cycle 2026-2029 et suivi des indicateurs. | 2026 | Réalisé |
| Organisation | Évaluation financière | Réévaluation annuelle des budgets pour les audits externes et formations. | T2 2026 | En cours |
| Marchés | Contrôle prestataires | Vérification de l'application des clauses RGAA pour les nouveaux contrats tiers. | Continu | Réalisé |
| Ressources Humaines | Formation continue | Maintien des compétences et sensibilisation des nouveaux collaborateurs. | T3 2026 | Planifié |
| Ressources Humaines | Recrutement | Application systématique des critères d'accessibilité dans les fiches de poste. | Continu | Réalisé |
| Assistance | Suivi des retours | Analyse annuelle des sollicitations via la procédure d'assistance. | T4 2026 | En cours |

## 7. Plan annuel 2026 : Audits RGAA ou de conformité

| Type | Action | Détails | Mise en œuvre | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audit | Audit de renouvellement | Réalisation d'un audit complet de conformité RGAA (106 critères) par un tiers externe. | T2 2026 | Planifié |
| Conformité | Correctifs techniques | Traitement des éventuelles non-conformités relevées lors de l'audit 2026. | T3 2026 | À poursuivre |
| Déclaration | Mise à jour | Publication de la nouvelle déclaration d'accessibilité sur le site et la plateforme e-learning. | T4 2026 | À poursuivre |